РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

РУКОВОДИТЕЛЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

ТУКАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_ 2016 г. Набережные Челны №\_\_\_\_

О проведении весенних мероприятий

по благоустройству, озеленению

и санитарной очистке Тукаевского

муниципального района

В целях обеспечения должного санитарного, эстетического состояния территории Тукаевского муниципального района и дальнейшего его благоустройства,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Объявить проведение с 1 апреля 2016 года двухмесячника по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территории Тукаевского муниципального района (далее - двухмесячник).
2. Утвердить комплексный план мероприятий по улучшению санитарно-экологической обстановки в районе (согласно приложению 1).
3. Утвердить состав рабочей комиссии по организации проведения санитарно-экологических мероприятий (согласно приложению 2).
4. Рекомендовать главам сельских поселений организовать проведение двухмесячника на территории сельских поселений.
5. Рекомендовать руководителям организаций и предприятий всех форм собственности обеспечить санитарную уборку территории, находящейся в их ведении.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя Исполнительного комитета по строительству Абзалову И.Х.

Руководителя

Исполнительного комитета Р. В. Асылгараев

Приложение № 1

к Постановлению

Руководителя Исполнительного комитета

Тукаевского муниципального района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Р. В. Асылгараев

«\_\_»\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г. № \_\_\_\_\_\_\_

Комплексный план мероприятий по улучшению санитарно-экологической обстановки на территории Тукаевского района на 2015 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Исполнитель | Срок |
| п/п |  |  | исполнения |
| 1. | Проведение организационного совещания с участием глав сельских поселений, председателей садоводческих обществ, директоров предприятий и организаций всех организационно-правовых форм собственности по проведению санитарно-экологических мероприятий в районе. | Исполнительный комитет  Тукаевского муниципального района | до 01.04.16г. |
| 2. | Составить и утвердить планы мероприятий по проведению благоустройства и санитарно-экологических мероприятий. | Исполнительные комитеты сельских поселений, руководители сельхозпредприятий, директора промпредприятий (по согласованию) | до 27.03.16 г. |
| 3. | Проведение мероприятий по  благоустройству, санитарной  очистке территории населенных  пунктов, всех предприятий и  организаций, садоводческих  обществ, придорожных полос  магистральных автомобильных  дорог, лесопарковых зон, водоемов  и 50м прилегающей зоны. | Руководители Исполнительных комитетов сельских поселений,  руководители  сельхозпредприятий,  промпредприятий,  садоводческих обществ,  дорожного, коммунального  комплекса (по согласованию) | апрель-май и  в течение  года |
| 4. | Принять меры по выявлению и  ликвидации несанкционированных  свалок мусора на территориях  сельских поселений, садоводческих  обществ, придорожных полос автомобильных дорог,  промышленных предприятий,  объектов сельского хозяйства. | отдел МВД России по  Тукаевскому району,  предприятия и  организации дорожного,  коммунального комплекса района(по согласованию) | апрель-май и  в течение  года |
| 5. | Организовать сбор и вывоз ТБО с территорий населенных пунктов  согласно схемы планово-  регулярной очистки и в  соответствии с заключенными  договорами. | Предприятия и  организации  коммунального комплекса  района (по согласованию) | апрель-май и  в течение  года |
| 6. | Обеспечить сбор и вывоз ТБО с  территорий населенных пунктов. | Главы сельских поселений  (по согласованию) | апрель-май и  в течение года |
| 7. | Проводить благоустройство прилегающей территории, подъездных дорог к свалкам ТБО, проводить обваловку территорий свалок. | Предприятия и организации коммунального комплекса района (по согласованию) | апрель-май |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8. | Обеспечить участие организаций, предприятий, независимо от форм собственности, а также населения в месячнике по благоустройству и очистке территорий с организацией субботников и воскресников. | Главы сельских поселений  (по согласованию) | апрель-май и в течение года |
| 9. | Проводить ремонт и покраску фасадов жилых домов, общественных зданий, стел. Осуществлять покраску столбов вдоль дорог и в черте населенных пунктов. | Главы сельских поселений, руководители сельхозпредприятий (по согласованию) | апрель-май |
| 10. | Проводить ремонт ограждений водонапорных башен, артезианских скважин, каптажей родников. Проводить очистку прибрежной зоны водоемов от ТБО. | Главы сельских поселений, руководители организаций коммунального комплекса (по согласованию) | апрель-май |
| 11. | Проводить благоустройство и ремонт каптажей родников. | Главы сельских поселений (по согласованию) | апрель и в течение года |
| 12. | Проводить систематические проверки за ходом проведения санитарно-экологических мероприятий. Нарушителей привлекать к административной ответственности в установленном порядке. | отдел МВД России по Тукаевскому району (по согласованию) | апрель-май и в течение года |
| 13. | Организовать и проводить выездные тематические семинары -совещания с участием глав сельских поселений, начальников предприятий и организаций коммунального комплекса района, руководителей предприятий «Об организации и проведении санитарной очистки и благоустройства» на базе передовых сельских поселений. | Исполнительный комитет  Тукаевского муниципального района | апрель |
| 14. | Ввести систему учета и отчетности по результатам проведенных мероприятий согласно утвержденных форм. | Исполнительный комитет Тукаевского муниципального района | апрель, май |
| 15. | Обеспечить регулярное информирование населения, общественности о санитарно-экологической обстановке в районе. | редакция газеты «Якты Юл» («Светлый путь») (по согласованию) | апрель, май и в течение года регулярно |
| 16. | Проводить скашивание сорных трав на территории населенных пунктов и на придорожных полосах автомобильных дорог. | Набережночелнинский  филиал ОАО «Татавтодор», Главы сельских поселений, руководители хозяйств (по согласованию) | постоянно |
| 17. | Уборка и благоустройство придорожных полос автодорог | Набережночелнинский филиал ОАО «Татавтодор» (по согласованию) | до 01.06.16 г. и в течение года |
| 18. | Предусмотреть выделение целевых средств на проведение мероприятий по улучшению санитарно-экологической обстановки в районе | Главы сельских поселений (по согласованию) | в течение года |

Приложение № 2

к постановлению

Руководителя Исполнительного комитета Тукаевского муниципального района

Р.В. Асылгараев

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_ 2016г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Состав

районной комиссии по организации проведения санитарно-экологических мероприятий

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Ф. И. О. руководителя | должность |
| Председатель комиссии: | | |
| 1 | Абзалова И.Х | заместитель руководителя Исполкома по строительству |
| **Члены комиссии:** | | |
| 2 | Писарев В. Д. | главный архитектор района |
| 3 | Бариев И. Г. | заместитель главного государственного врача по г. Наб.Челны в Тукаевском районе (по согласованию) |
| 4 | Сабитов Х. Г. | начальник управления сельского хозяйства и продовольствия (по согласованию) |
| 5 | Вагапов М. К. | начальник отдела МВД России по Тукаевскому району (по согласованию) |
| 6 | Исаев P.P. | заместитель руководителя Исполкома по вопросам образования |
| 7 | Абдульманов А.А. | начальник ГБУ «Тукаевское РГВО» (по согласованию) |
| 8 | Миннекаев Р.С. | директор ООО «Коммунальные сети - Новый», ООО «Коммунальные сети- Татарстан» (по согласованию) |
| 9 | Петров Т.Н. | директор ООО «Коммунальные сети - Бетьки» (по согласованию) |
| 1 0 | Ахметгареева И.М. ­ | главный редактор газеты «Светлый путь» («Якты Юл») (по согласованию) |

Утверждаю

Руководитель Исполнительного комитета Тукаевского муниципального района

Р.В. Асылгараев

Список

закрепленных лиц на период проведения декады санитарно-эпидемиологической очистки территории Тукаевского муниципального района, согласно постановлению Руководителя Исполнительного комитета Тукаевского муниципального района № \_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование СП | Ф. И. О. закрепленного | Должность |
| 1. | Азьмушкинское | Хайруллин Гумар Гайнуллович | Тукаевский РК профсоюза работников АПК |
| 2. | Бетькинское | Исаев Рамиль Робертович | Заместитель Руководителя Исполнительного комитета, начальник отдела образования |
| 3. | Биклянское | Сабитов Хайдар Габдуллович | Управление сельского хозяйства и продовольствия Тукаевского муниципального района |
| 4. | Биюрганское | Гараев Ильнур Ракипович | Начальник отдела молодежи и спорта |
| 5. | Бурдинское | Парамонычева Наталья Фарвеевна | Председатель контрольно-счетной палаты |
| 6. | Иштеряковское | Заббарова Алсу Арслановна | Начальник отдела культуры |
| 7. | Калмашское | Зарипов Галимзян Саитзянович | Председатель Совета ветеранов и общества инвалидов в Тукаевском муниципальном районе |
| 8. | Калмиинское | Хузягалеева Ляйсан Наилевна | Председатель ФБП муниципального района |
| 9. | Князевское | Асылгараев Расим Васимович | Руководитель Исполнительного комитета Тукаевского муниципального района |
| 10. | Комсомольское | Севрюк Татьяна Николаевна | Помощник Главы по противодействию коррупции в районе |
| 11. | Круглопольское | Писарев Владимир Дмитриевич | Главный архитектор Тукаевского муниципального района |
| 12. | Кузкеевское | Абзалова Ильсияр Хайдаровна | Заместитель Руководителя Исполнительного комитета Тукаевского муниципального района |
| 13. | М.Шильнинское | Гизатуллина Роза Тахировна | Первый заместитель Руководителя Исполнительного комитета Тукаевского муниципального района по экономике |
| 14. | Мелекесское | Наврозова Асхадя Зиатдиновна | Руководитель Аппарата Совета |
| 15. | Мус.Заводское | Гатиятуллин Робис Лотфуллович | Помощник Главы по вопросам противодействия коррупции в районе |
| 16. | Новотроицкое | Тедеева Татьяна Олеговна | Председатель ПЗи ИО |
| 17. | Н.Суыксинское | Харисова Алсу Хакимовна | Начальник территориального отделения Департамента Казначейства |
| 18. | Семекеевское | Ахметгараева Инзиля Маннуровна | Директор-главный редактор филиала ОАО «Татмедиа»  «Редакция газеты «Якты Юл» (Светлый путь)» |
| 19. | Ст.Абдуловское | Абдульманов Ансар Ахатович | Начальник ГБУ «ТГВО» |
| 20. | Ст.Дрюшское | Аюпова Октябрина Федоровна | Директор МБУ «Центр культуры и досуга Тукаевского муниципального района» |
| 21. | Тл.Тамакское | Шафикова Гульнара Ауезхановна | Начальник управления социальной защиты |
| 22. | Шильнебашское | Ахметова Люция Хаковна | Заместитель Главы муниципального района, депутат Совета района |
| 23. | Яна-Булякское | Сабирзянов Галим Габбасович | Главный врач ЦРБ |