**Татарстан Республикасы**

**Тукай муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесе**

**карары**

1 апрель , 2014 ел. Яр Чаллы шәһәре №1283

Тукай муниципаль районы территориясен

төзекләндерү, яшелләндерү һәм санитар чистарту

буенча язгы эшләр башкару турында

Тукай муниципаль районы территориясенең тиешле санитар һәм эстетик торышын тәэмин итү һәм алга таба тагын да төзекләндерү максатында

карар бирәм:

1. 2014 елның 1 апреленнән Тукай муниципаль районы территориясен

төзекләндерү, яшелләндерү һәм санитар чистарту буенча икеайлык игълан итәргә (алга таба – икеайлык).

2. Райондагы социаль-экологик хәлне яхшырту буенча комплекслы чаралар планын расларга (1нче приложение нигезендә).

3. Комплекслы чаралар планын координацияләүче комиссия составын расларга (2нче приложение нигезендә).

4. Авыл җирлекләре башлыкларына авыл җирлекләре территорияләрендә икеайлыкны үткәрүне тәкъдим итәргә.

5. Милекнең барлык формаларындагы оешма һәм предприятиеләр җитәкчеләренә үз территорияләрен санитар чистартуны тәкъдим итәргә.

6. Әлеге карарның үтәлүен контрольдә тотуны Башкарма комитет җитәкчесенең төзелеш буенча урынбасары И.Х. Абзаловага йөкләргә.

Башкарма комитет җитәкчесе **Асылгәрәев Р.В.**

**Раслыйм:**

Тукай муниципаль районы

башкарма комитеты җитәкчесе

Р.В. Асылгәрәев

1 апрель , 2014 ел.

**2014 елда Тукай муниципаль районы территориясенең санитар-экологик торышын яхшырту буенча комплексы чаралар планы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Чаралар | Башкаручы | Башкару срогы |
| 1. | Районда санитар-экологик чаралар үткәрү буенча авыл җирлекләре башлыклары, бакчачылык ширкәтләре рәисләре, барлык оештыру-хокукый милек формасындагы оешма һәм предприятиеләр директорлары катнашында киңәшмә оештыру | Тукай муниципаль районы башкарма комитеты | 2014 ел, 15.04 гә кадәр |
| 2. | Төзекләндерү һәм санитар-экологик чаралар планын төзергә һәм расларга | Авыл җирлекләре Советлары, авыл хуҗалыгы , сәнәгать предприятиеләре, җитәкчеләре | 2014 ел, 10.04 гә кадәр |
| 3. | Торак пунктлар, барлык предприятиеләр һәм оешмалар, бакчачылык ширкәтләре, магистраль автомобиль юллары кырыйлары, урман паркы зоналары, су чыганаклары һәм алар янәшәсендәге 50 метр араны төзекләндерү һәм санитар чистарту чараларын оештыру | Авыл җирлекләре башлыклары, авыл хуҗалыгы , сәнәгать предприятиеләре, бакчачылык ширкәтләре, юл, коммуналь комплекс җитәкчеләре | Апрель-май, ел дәвамында |
| 4. | Авыл җирлекләре, бакчачылык ширкәтләре, магистраль автомобиль юллары кырыйлары, сәнәгать предприятиеләре, авыл хуҗалыгы объектлары территорияләрендә санкцияләнмәгән чүп өемнәрен ачыклау һәм юкка чыгару буенча чаралар күрергә | Район эчке эшләр бүлеге, юл, коммуналь комплекс оешмалары һәм предприятиеләре | Апрель-май, ел дәвамында |
| 5. | Планлы регуляр чистарту схемасы һәм төзелгән килешүләр нигезендә, торак пуктлар территорияләреннән каты көнкүреш калдыкларын җыю һәм чыгаруны оештырырга | Район коммуналь комплекс оешмалары һәм предприятиеләре | Апрель-май, ел дәвамында |
| 6. | Торак пунктлар территорияләреннән каты көнкүреш калдыкларын җыю һәм чыгаруны оештырырга | Авыл җирлекләре башлыклары | Апрель-май, ел дәвамында |
| 7. | Каты көнкүреш калдыкларын түгә торган чүплекләр тирәсен һәм керү юлларын төзекләндерергә, чүплек территориясен ишелүдән саклау чарарын үткәрергә | Район коммуналь комплекс оешмалары һәм предприятиеләре | Апрель-май |
| 8. | Милек формасына бәйсез рәвештә барлык оешма һәм предприятиеләрнең,шулай ук халыкның территорияләрне чистарту һәм төзекләндерүгә багышланган шимбә һәм якшәмбе өмәләрендә катнашуын тәэмин итәргә | Авыл җирлекләре башлыклары | Апрель-май, ел дәвамында |
| 9. | Торак йортларның, җәмәгать биналарының фасадларын., стелаларны төзекләндерергә һәм буярга. Юл кырыендагы һәм торак пунктлар чигендәге баганаларны буярга | Авыл җирлекләре башлыклары, авыл хуҗалыгы предприятиеләре җитәкчеләре | Апрель-май |
| 10. | Суэтем башняларын, артезиан скважиналарын, чишмәләрне әйләндергән коймаларны төзекләндерергә. Су чыганаклары яр буйларын каты көнкүреш калдыкларыннан чистартырга | Авыл җирлекләре башлыклары, Район коммуналь комплекс оешмалары һәм предприятиеләре җитәкчеләре | Апрель-май |
| 11. | Чишмә каптажларын төзекләндерергә | Авыл җирлекләре башлыклары | Апрель һәм ел дәвамында |
| 12. | Татарстан һәм Бәтке поселокларында микробазарлар территорияләрен чистартырга һәм төзекләндерергә | Авыл җирлекләре башлыклары | Апрель һәм ел дәвамында |
| 13. | Санитар-экологик чаралар үткәрүнең барышын системалы төстә тикшерергә.Эш тәртибен бозучыларны билгеләнгән тәртиптә административ җаваплылыкка тартырга | Район эчке эшләр бүлеге | Апрель-май, ел дәвамында |
| 14. | Алдынгы авыл җирлекләре базасында “санитар чистарту һәм төзекләндерү чараларын оештыру һәм үткәрү турында” авыл җирлекләре башлыклары, район коммуналь комплекс оешмалары һәм предприятиеләре башлыклары, предприятиеләр җитәкчеләре катнашында күчмә тематик семинарлар оештыру | Тукай муниципаль районы башкарма комитеты | апрель |
| 15. | Расланган формаларга нигезләнеп, үткәрелгән чараларның йомгаклары буенча исәп-хисап алып бару системасын кертергә. Райондагы санитар-экологик хәл турында һәрдаим халыкка һәм җәмәгатьчелеккә җиткереп торырга | Тукай муниципаль районы башкарма комитеты, “Якты юл” (“Светлый путь») редакциясе | Май һәм ел дәвамында |
| 16. | Торак пунктлар һәм автомобиль юллары территорияләрендәге чүп үләннәрне чабып куярга | “Татавтодор”ААҖ енең Яр Чаллы филиалы, авыл җирлекләре башлыклары, авыл хуҗалыгы предприятиеләре җитәкчеләре (килешү буенча) | Даими рәвештә |
| 17. | Автомобиль юллары кырый полосаларын чистартырга һәм төзекләндерергә | “Татавтодор”ААҖ енең Яр Чаллы филиалы (килешү буенча), | 2014 ел. 01.06.гә кадәр |
| 18. | Районның санитар-экологик торышын яхшырту буенча чаралар үткәрүгә максатчан финанс чаралары бүлүне күздә тотарга | Авыл җирлекләре башлыклары | Ел дәвамында |

**Раслыйм:**

Тукай муниципаль районы

башкарма комитеты җитәкчесе

Р.В. Асылгәрәев

1 апрелҗ , 2014 ел.

**Санитар-экологик чараларны**

**үткәрүне оештыру буенча район комиссиясенең составы:**

Абзалова И.Х. – башкарма комитет җитәкчесенең төзелеш бунча урынбасары, комиссия рәисе.

ПисаревВ.Д. –баш архитектор

Гыйзәтуллин Ф.С. – Яр Чаллы шәһәре буенча баш дәүләт табибы урынбасары (килешү буенча)

Бикмухаметов Ф.Т. – авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе башлыгы (килешү буенча)

ХөснетдиновР.Ш. – ЭЭБ башлыгы

Исаев Р.Р. – Башкарма комитет җитәкчесенең мәгариф бүлеге буенча урынбасары

Әбделманов Ә.Ә. – Дәүләт ветеринария берләшмәсе башлыгы (килешү буенча)

Миннекаев Р.С. – “Яңа – коммуналь челтәрләре” ҖЧҖ, “Татарстан - коммуналь челтәрләре” ҖЧҖ директоры (килешү буенча)

Петров Г.Н. – “Бәтке - коммуналь челтәрләре” ҖЧҖ директоры (килешү буенча)

Әхмәтгәрәева И.М. – “Якты юл” (“Светлый путь”) газетасы баш мөхәррире (килешү буенча)