Тукай муниципаль районы

Башкарма комитеты

җитәкчесе карарына

кушымта

2013 ел,         №

ТУКАЙ  МУНИЦИПАЛЬ  РАЙОНЫ  ТЕРРИТОРИЯСЕНДӘ  УРНАШКАН КҮПФАТИРЛЫ  ЙОРТЛАРДАГЫ  ГОМУМИ  МИЛЕКНЕ  КАПИТАЛЬ ТӨЗЕКЛӘНДЕРҮ  БУЕНЧА  РАЙОН  ПРОГРАММАСЫ

Программаның паспорты

| Программаның исеме | Тукай муниципаль районы территориясендә урнашкан күпфатирлы йортлардагы гомуми милекне капиталь төзекләндерү буенча район программасы (алга таба – программа) |
| --- | --- |
| Программаны эшләү турында карар кабул итү өчен нигезләмә | Россия Федерациясе торак кодексы, 2013 ел, 25.06. “Татарстан Республикасында күпфатирлы йортлардагы гомуми милекне капиталь төзекләндерүне оештыру турында”гы 52нче ТР Законы |
| Программаны эшләүче | Тукай муниципаль районы Башкарма комитеты |
| Программаның максаты | Халыкка имин һәм кулай яшәү шартлары тудыру. Тукай муниципаль районындагы торак фондының сакланышын тәэмин итү, яңарту һәм сыйфатын яхшырту, күпфатирлы йортларның техник халәтен яхшырту. Бу эшләр авария хәлендәге һәм күчерелергә тиешле йортларга, шулай ук күпфатирлы йорт урнашкан җир участогын, әлеге йорттагы һәр торак бүлмәне дәүләт яки муниципаль максатлар өчен алу турында дәүләт властеның башкарма органы яки җирле үзидарә органы тарафыннан карарлар кабул ителгән очракларга кагылмый. |
| Программаның бурычлары | Күпфатирлы йортлардагы гомуми милекне капиталь төзекләндерүне нәтиҗәле итеп планлаштыру һәм оештыру, капиталь төзекләндерү барышында озакка чыдый торган материаллар һәм ресурсны саклый торган технологияләр кулланып, нәтиҗәле һәм комплекслы техник карарлар кабул итүгә ирешү |
| Программаны реализацияләү сроклары | 2014-2043 еллар |
| Программаны тормышка ашыруның көтелгән ахыргы нәтиҗәләре | Торак фондын Россия Федерациясе законы таләпләренә туры китерү(шул исәптән, халыкның санитар-эпидемиологик халәте, техник көйләнеш, кулланучыларның хокукларын яклау турындагы закон таләпләренә) |
| Программаның үтәлешенә контроль оештыру системасы | Программаны тормышка ашыруны контрольдә тоту Тукай муниципаль районы Башкарма комитетына, авыл җирлекләре башлыкларына, идарә итү компанияләренә йөкләнә |

I. Проблеманың характеристикасы

Әлеге программаны кабул итү өчен күп кенә социаль-икътисадый  факторлар алшарт булып тора. Социаль факторлар -  яшәү  шартларының  түбән булуы һәм торак фонд объектларының  жимерек хәлдә  булуына, ә  икътисадый факторлар – аларны тотуга чыгымнарның югары булуына бәйле.

Санап үтелгән проблемаларны хәл итү Татарстан Республикасында “Россия гражданнарына - арзан һәм уңайлы торак” милли проектының иң өстенлекле юнәлеше булып тора. Һәм бу мәсьәләне хәл итү прграммалы ысулларны кулланып, оештыру, җитештерү, социаль-икътисадый һәм башка чаралар комплексын  шушы программаны тормышка ашыру срокларында үткәргән,  Программаны башкаручыларның эшчәнлеге дәүләт заказчысы тарафыннан тулысынча координацияләнгән очракта гына мөмкин булачак.

II.Төп максат һәм бурычлар, реализацияләү сроклары

Программаның төп максатлары:

Тукай муниципаль районындагы торак фондының сакланышын тәэмин итү, яңарту һәм сыйфатын яхшырту;

Халыкка яшәү өчен куркынычсыз һәм кулай шартлар тудыру.

Программаның бурычлары:

халык белән актив агитация-аңлату эшләре алып бару;

Программаны башкаручыларны сайлап алу процедураларын ачык һәм халыкка билгеле булырлык итеп үткәрү;

Нәтиҗәле техник карарлар кабул итү һәм капиталь төзекләндерү барышында озакка чыдый торган материаллар,  ресурсны саклый торган технологияләрнең комплекслы  кулланылуына ирешү.

Әлеге Программа 2014-2043 елларда реализацияләнәчәк.

Программаны тормышка ашыру түбәндәге эшләрне тәэмин итәргә тиеш:

255 күпфатирлы йортларда яшәүче гражданнар өчен имин һәм кулай яшәү шартлары тудыру.

III. Программа чаралары

Программаның  төп чаралары:

Эксплуатация шартлары камилләштерелгән озакка чыдый торган материаллар кулланып, күпфатирлы йортлардагы гомуми милекне капиталь төзекләндерү буенча түбәндәге хезмәтләрне күрсәтү һәм башкару:

йорт эчендәге электр-, җылылылык-, су белән тәэмин итү, суны бүлеп җибәрү, газ белән тәэмин итү инженерлык системаларын төзекләндерү яки алыштыру;

куллану өчен яраксыз дип табылган лифт җайланмасын төзекләндерү яки алыштыру, ихтыяҗ булган очракта – лифт шахталарын төзекләндерү;

түбәләрне төзекләндерү;

күпфатирлы йортлардагы гомуми милеккә караган подвал биналарын төзекләндерү;

фасадларны җылыту һәм төзекләндерү;

ресурслар куллануны исәпләүче гомумйорт приборларын һәм идарә итү узелларын ( җылылык энергиясе, кайнар һәм салкын су, электр энергиясе, газ) кую һәм алыштыру;

фундаментларны төзекләндерү;

күпфатирлы йортның подъездларын төзекләндерү;

күпфатирлы йортта энергетик тикшерүләр үткәрү;

проект документларын эшләү һәм дәүләт экспертизасы үткәрү (шәһәр төзү эшчәнлеге турындагы закон нигезендә проект документларын әзерләү таләп ителгән очракта);

төзелешнең  барышын контрольдә тоту;

күпфатирлы йортларны янгыннан саклау системасын төзекләндерү.

IV. Программаны актуальләштерү тәртибе

Программаны актуальләштерү өчен нигез булып тора:

Программага кертелгән күпфатирлы йорт Россия Федерациясе хөкүмәте билгеләгән тәртиптә аварияле һәм сүтелергә тиеш дип билгеләнергә тиеш;

күпфатирлы йорт урнашкан җир участогын, әлеге йорттагы һәр торак бүлмәне дәүләт яки муниципаль максатлар өчен алуны Закон билгеләгән тәртиптә башкару;

күпфатирлы яңа йортларны файдалануга тапшыру;

Программага кертелгән күпфатирлы йортлардагы гомуми милекне капиталь төзекләндерү буенча хезмәт күрсәтү һәм (яки) эш башкару тәртибен үзгәртү;

Программага кертелгән күпфатирлы йортлардагы гомуми милекне капиталь төзекләндерү буенча хезмәт күрсәтү һәм (яки) эш башкару срокларын үзгәртү;

Программага үзгәрешләр кертүгә сәбәп булырлык башка нигезләмәләр.

Программаны актуальләштерү елга бер тапкырдан да сирәгрәк булырга тиеш түгел.

Күпфатирлы йорттагы гомуми милекне капиталь төзекләндерү срокларын  соңрак срокка күчерү, күпфатирлы йорттагы гомуми милекне капиталь төзекләндерү буенча хезмәт төрләрен һәм (яки) эш төрләрен кыскарту белән бәйле үзгәрешләрне программага кертү шушы күпфатирлы йортта яшәүче шәхси милекчеләр тарафыннан тиешле карар кабул ителгән очракта гына мөмкин.

V. Программаны тормышка ашыру буенча кыска сроклы (еллык) планнарны раслау тәртибе

Программаны тормышка ашыру буенча кыска сроклы (еллык) планнар бер еллык срокка раслана.

Программаны тормышка ашыру буенча кыска сроклы (еллык) планнарны әзерлү һәм раслау түбәндәге этапларны үз эченә ала:

Программа рәсми рәвештә басылган көннән соң 30 көн дәвамында шәһәр округларының һәм муниципаль  районннарның җирле үзидарә органнары Программаны тормышка ашыру буенча кыска сроклы (еллык) муниципаль планнарны раслыйлар һәм Татарстан Республикасы төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалык министрлыгына җибәрәләр;

Дәүләт торак күзәтчелеге органнары тарафыннан расланган

Программаны тормышка ашыру буенча кыска сроклы (еллык) планнар нигезендә Татарстан Республикасы төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалык министрлыгы Программаны тормышка ашыру буенча кыска сроклы (еллык) региональ планны эшли һәм раслый.

Программаны тормышка ашыру буенча кыска сроклы (еллык) планнар түбәндәгеләрне үз эченә ала:

Программаны тормышка ашыру буенча кыска сроклы (еллык) планның төп максатлары һәм бурычлары;

күпфатирлы йортлар исемлеге;

күпфатирлы йортлардагы гомуми милеккә капиталь ремонт үткәрү буенча хезмәт күрсәтү һәм эшләр исемлеге;

кыска сроклы (еллык ) планны үтәү буенча планлаштырган күрсәткечләр;

Программаны тормышка ашыру буенча кыска сроклы (еллык) планга кертелгән күпфатирлы йортларны капиталь төзекләндерүне өлешләп финанслау күләме һәм аны раслануы;

Программаны тормышка ашыру буенча кыска сроклы (еллык) планны реализацияләү механизмы;

Программаны тормышка ашыру буенча кыска сроклы (еллык) планга кертелгән күпфатирлы йортлардагы гомуми мәйданның  1 кв. метры исәбеннән капиталь төзекләндерү үткәрүнең иң югары бәясе;

Программаны тормышка ашыру буенча кыска сроклы (еллык) планга кертелергә тиешле башка мәгълүматлар.

VI. Күпфатирлы йортларны Программага кертү шартлары

Программага Тукай муниципаль районы территориясендә урнашкан барлык күпфатирлы йортлар (Россия Федерациясе хөкүмәте билгеләгән аварияле һәм сүтелергә тиеш дип табылган йортлардан тыш) тәртиптә  керә.

Күпфатирлы йортлардагы гомуми милеккә капиталь ремонт үткәрү чираты Татарстан Республикасының  2013 ел, 25.06 кабул ителгән “Татарстан Республикасында  күпфатирлы йортлардагы гомуми милеккә капиталь ремонт үткәрүне оештыру турында”гы 52нче Законында язылган критерийлар нигезендә Программада билгеләнә.

Капиталь  төзекләндерү үткәрелергә тиешле күпфатирлы  йортларның исемлеге шушы Программаның кушымтасында бирелә.

VII. Капиталь төзекләндерү фондын формалаштыру ысулын билгеләү турындагы карарны кабул итү срогы

Капиталь төзекләндерү фондын формалаштыру ысулын билгеләү турындагы карар әлеге Программа рәсми рәвештә басылганнан соң ике ай дәвамында күпфатирлы йортлардагы биналарның шәхси милекчеләре тарафыннан кабул ителергә һәм тормышка ашырылырга тиеш.

Россия Федерациясе Торак кодексы нигезендә билгеләнгән срокта күпфатирлы йортлардагы биналарның шәхси милекчеләре капиталь ремонт фондын формалаштыру буенча түбәндәге алымнарның берсен сайлап алырга тиеш:

1) махсус счеттагы акчалар рәвешендә капиталь ремонт фондын формалаштыру максатына капиталь төзекләндерү өчен махсус счетка кертемнәр күчерү;

2)күпфатирлы йорттагы биналар шәхси милекчеләренең региональ оператор алдындагы бурычлары  рәвешендә, капиталь ремонт фондын формалаштыру максатында, региналь оператор счетына капиталь ремонт өчен взнослар күчерү .

VIII. Программаны мәгълүмати һәм методик яктан тәэмин итү

Программаны уңышлы итеп тормышка ашыру, нигездә, мәгълүмати-аңлату эшләренең тиешле вакытта, тулы,  сыйфатлы һәм үтемле итеп ,үбәндәге юллар белән үткәрелүеннән тора:

Программаны реализацияләү барышын республика, шәһәр һәм район массакүләм мәгълүмат чараларында: вакытлы матбугат басмаларында (газета-журналларда, шул исәптән. электрон чараларда) радио һәм телеканалларда даими төстә яктырту;

Торак-коммуналь    хуҗалыгын реформалаштыру һәм капиталь төзекләндерү турындагы мәсьәләләрне яктырту максатында махсус теле-радиотапшырулар эшләү;

Тукай муниципаль районы, җирле үзидарә органнарының  рәсми сайтын актуаль хәлдә тоту;

Торак-коммуналь хуҗалыгын реформалаштыру һәм капиталь ремонт үткәрү мәсьәләләре буенча тематик методик һәм белешмә материалларны бастыру һәм тарату;

Торак милекчеләре ширкәте(ТСЖ), торак компаниясе (ЖК),  ЖСК  һәм УО тарафыннан  Программага кертелгән күпфатирлы йортларның һәр подъездындагы мәгълүматлар тактасында яки  әлеге йортлар урнашкан җир участоклары мәйданында, шулай ук мәгълүмати-телекоммуникацияле “Интернет” челтәре  аша үзегезнең сайтларга урнаштыру юлы белән күпфатирлы йортларда капитал ремонт үткәрүнең сроклары турындагы мәгълүматны  гражданнарга җиткерү.

Башкарма Комитет

җитәкчесе                                                                                              Р.В. Асылгәрәев